RoboCup-Client

Team

Version 0.2

Datum: 05.05.2002

Konzeptpapier

- Dokumenteninformation

| Autoren: | Team |
| --- | --- |
| Dokumentenversion: | 0.2 |
| Modifikationen: | 0.1 Initialversion |
|  | 0.2 Ergänzung |

- Inhalt

1	Zielbestimmung	3

2	Planung	3

2.1	Gruppeneinteilung	3

2.2	Zeitplanung	3

3	Strategie	4

3.1	Torwart	4

3.2	Abwehr	4

3.3	Mittelfeld	4

3.4	Sturm	4

4	SW-Architektur	4

4.1	Kommunikation	4

4.2	Weltmodell und dessen Visualisierung	4

4.3	Strategie	4

5	Ergänzungen / Sonstiges	5

# Zielbestimmung

In diesem Dokument werden die wesentlichen Planungsschritte des Projektes, die Strategie für die Umsetzung der Anforderungen sowie eine grobe SW-Architektur aufgezeigt.

# Planung

## Gruppeneinteilung

Die Tabelle zeigt die Verteilung zur Bearbeitung der Aufgaben in der Gruppe.

| Thema | Wolf | Stephan | Karin | Weng | Heike | Tobias | Andrea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UML-Diagramme | x | x | x | x | x | x | x |
| Visualisierung des Weltmodells |  |  |  | x | x | x |  |
| Parser |  | x |  |  |  |  | x |
| Netzwerkprogrammierung | x | x | x |  |  |  |  |
| Dokumentation | x | x | x | x | x | x | x |
| Testszenarien | x | x | x | x | x | x | x |

## Zeitplanung

Projektstart: 	22.04.2002

Definitionsphase: 	bis 06.05.2002

Ergebnisse:	Pflichtenheft und Konzeptpapier

Analyse- und Designphase:	bis 15.05.2002

Ergebnisse:	erstes Klassendiagramm (UML) 
Aktivitäten- und Zustandsdiagramme (UML)

Implementierungsphase I: 	Entwurf und Implementierung der Basisfunktionalität

bis:	27.05.2002

Ergebnisse:	Kommunikationskomponente 
Basisstruktur Weltmodell 
Code-Entwurf für Visualisierung des Weltmodells zu Testzwecken
Basisstruktur Strategiekomponente

Implementierungsphase II: 	Entwurf und Implementierung erweiterter Funktionalität

bis:	17.06.2002

Ergebnisse:	Weltmodell 
Visualisierung des Weltmodells 
Strategiekomponente

Schlussphase: 	bis 03.07.2002

Ergebnisse:	Programmcode
überarbeitetes Klassendiagramm (UML) 
überarbeitete Aktivitäts- und Zustandsdiagramme (UML) 
Benutzerhandbuch

Projektabschluss:	08.07. – 14.07.2002 im Rahmen eines Kolloquiums

# Strategie

Zur Umsetzung einer Spielerstrategie sind 4 Spielertypen (Torwart, Abwehr, Mittelfeld, Sturm) geplant. Die Spielertypen haben jeweils ein definiertes Bewegungsfeld und definierte Aktionen.

## Torwart

- stark ballorientiert

- eingegrenztes Bewegungsfeld

## Abwehr

- Manndeckung, Orientierung auf die Gegenspieler

- gegebenes Bewegungsfeld

## Mittelfeld

- Passspiel, spielerorientiert

- wenig tororientiert

- gegebenes Bewegungsfeld

## Sturm

- hohe Schussstärke

- tororientiert

- gegebenes Bewegungsfeld

Die Strategie wird in der ersten Implementierungsphase nochmals verfeinert.

# SW-Architektur

## Kommunikation

Die Routinen übernehmen die bidirektionale Datenkommunikation zwischen den Clients und dem Server.

## Weltmodell und dessen Visualisierung

Für jeden einzelnen Spieler kann ein Weltmodell abgerufen werden. Die hierfür notwendigen Informationen müssen aufbereitet vorliegen.

Die Visualisierung des Weltmodells erfolgt in einem eigenen Modul.

## Strategie

Zur Umsetzung der Strategie ist geplant, ein eigenes Modul – das "Gehirn" der Spieler – zu  implementieren, mit Hilfe dessen die Informationen vom Server in entsprechende „strategiekonforme“ Befehle für die Spieler umwandelt werden. Je nach Spielsituation (Gegenspieler, Ball etc.) werden geeignete Aktionen für die relevanten Spieler ausgewählt.

Damit die Spieler unabhängig voneinander agieren können, werden diese als Threads implementiert.

Aus derzeitiger Sicht ist eine Klasse für den Torwart und eine Klasse für Abwehr/Mittelfeld/Sturm vorgesehen.

Aus Gründen der Effizienz ist für die Positionsberechnung ein eigenes Modul vorgesehen.

# Ergänzungen / Sonstiges

Keine.