Konzept Robocup Client

Version 1.1

9. Mai 2002

Teammitglieder:

Danny Franzreb

Jürgen Gall

Michael Geisser

Jan Kästle

Dennis Landmann

Christian Pantke

Felix von Reischach

Praktikum Programmiermethodik SS 2002

Lehrstuhl für Praktische Informatik IV Universität Mannheim

Inhaltsverzeichnis

0. Modifikationen	3

1. Geplante Architektur:	3

Communication:	3

PlayerInfo:	3

Player:	3

Visualization:	4

2. Gruppeneinteilung:	4

3. Zeitplan:	4

Entwurfsphase	4

Implementierungsphase	4

Test und Dokumentationsphase	4

# 0. Modifikationen

Im Verlauf des Praktikums werden möglicherweise Veränderungen an diesem Dokument erforderlich werden Die Modifikationen werden in diesem Abschnitt zusammengefasst.

- Version 1.0 Initialversion

- Version 1.1

  - Inhaltsverzeichnis hinzugefügt

  - Abschnitt Gruppeneinteilung hinzugefügt

  - Abschnitt Zeitplan hinzugefügt

# 1. Geplante Architektur:

- eine Klasse “Communication”, die die zwei Aufgaben hat, dem Spieler einerseits die Möglichkeit zu geben die Serverparameter zu empfangen, sowie per UDP dem Server zu antworten.

- eine Klasse “PlayerInfo”, die als Schnittstelle für Communication, Player, Visualization dient. Sie greift des weiteren auf mehrere Nebenklassen für spezielle Datentypen (Ball, Score, OtherPlayers, Coordinate, Field, Referee) zurück.

- eine Klasse "Player" mit den wesentlichen Eigenschaften eines Spielers. Sie und ihre Subklassen fungieren als "Gehirn" des jeweiligen Spielers.

- eine Klasse “Visualization”

## Communication:

Empfang:

- Generierung eines Sockets

- Binden des Sockets an den, dem Spieler entsprechenden, Port

- Empfang UDP Packages des Servers

- Auslesen der darin enthaltenen Informationen

- Weitergabe der Informationen an PlayerInfo

Senden:

- Aufbereitung der zu sendenden Informationen

- Synchronisation mit dem Server

- Senden der spielerspezifischen Kommandos

## PlayerInfo:

- Datenspeicher für alle vom Server übermittelten Spielerparameter, Startposition, Spielrichtung

- unveränderlicher Datenspeicher für alle Flags, Lines, Goals

- Datenspeicher für alle empfangenen “Say”-Aufrufe (Referee, Player, Devil)

- Datenspeicher für Ball, Spielstand, Koordinaten der anderen Spieler, eventuell Formation

- Umrechnung der relativen Daten in absolute Daten (Coordinate)

- externer Zugriff auf Daten mittels set- und get- Funktionen

- Löschen alter Daten

## Player:

- von Player erben Torwart und Feldspieler. Von Feldspieler erbt Abwehrspieler und Angreifer (eventuell noch Mittelfeldspieler).

- Geeignete Klassen/Methoden zur Steuerung des Spielerverhaltens auf dem Spielfeld. Diese Klassen/Methoden geben die Befehle weiter an "Communication".

- Daten über Ball, andere Spieler etc. erhält sie von der Klasse "PlayerInfo".

- Entscheidungen werden aufgrund von verschiedenen Spielzuständen getroffen.

## Visualization:

- Visualisierung des Spielfeldes mit den Daten aus “PlayerInfo”

- Stand-Alone Anwendung (JFrame)

- Kann zusätzlich zum SoccerClient aufgerufen werden

- Wechsel zwischen einzelnen Spielern über Buttons

- Regelmäßige Aktualisierung

# 2. Gruppeneinteilung:

Die Gruppenaufteilung erfolgt bezüglich der Hauptklassen des Programms. 
Die Gruppenmitglieder sind  sowohl für die Implementierung der Klasse und der zugehörigen Methoden, als auch für die mit der Klasse zusammenhängenden Planungs- und Dokumentationsschritte (z.B. UML Diagramme, Benutzerhandbuch), verantwortlich.

- Communication: Danny Franzreb, Dennis Landmann

- PlayerInfo und Visualization: Jürgen Gall, Felix von Reischach

- Player: Michael Geisser, Jan Kästle, Christian Pantke

# 3. Zeitplan:

## Entwurfsphase

- Bis 14.5. Erstellen einer Schnittstellenbeschreibung für Communication

- Bis 16.5. Erstellen einer Schnittstellenbeschreibung für PlayerInfo

- Bis 18.5. Erstellen der Schnittstellbeschreibung für Player und Visualization

- Bis 20.5. Zusammenfassen der einzelnen Schnittstellenbeschreibungen zu einem ersten UML Diagramm, erstellen von Aktivitäts- und Zustandsdiagrammen

## Implementierungsphase

- Bis 3.6. Implementierung von Basisfunktionen (bei Communication und PlayerInfo) bzw. einer Basisstruktur (bei Player und Visualization) des Programms

- Bis 24.6. Implementierung erweiterter Funktionalität (z.B. Weltmodell, Strategie, Visualisierung,...)

## Test und Dokumentationsphase

- Bis 8.7.

  - Testen der Programmstruktur auf Robustheit und auf logische Fehler in der Strategie- und Daten-Komponente. Testen der Korrektheit des Visualisierungsmodells. Ausbesserung dieser Fehler und Verfeinerung der Strategie  fertige Implementierung

  - überarbeiten der Klassen-, Aktivitäts- und Zustandsdiagramme

  - erstellen eines Benutzerhandbuches