## Slide 1
DFN-Projekt ANETTE
Überblick Arbeiten NEC
TP1: „IHL über ADSL“
Brigitta Lange, Thomas Dietz
NEC Europe Ltd.

## Slide 2: Überblick Arbeitspakete Teilprojket 1
Teilprojekt 1:
Interactive Home Learning
über ADSL
ADSL-Feldversuch
zur Erprobung von
Tele-Lehrszenarien
AP1.1
Evaluierung
TeleTeaching
Feldversuch
AP1.4
IP-Multicast
Unterstützung
im Zugangsnetz
AP1.2
Werkzeuge zur Medien- Skalierung/
-Filterung
AP1.3

## Slide 3: Arbeitspakete Teilprojekt 1
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q4
Q1
1999
2002
2000
2001
Planung ADSL Feldversuch
Aufbau Netzinfrastruktur
Entwicklung Multicast Access Server V.1
Entwicklung Multicast Access Server V.2
AP1
AP2
Test ADSL Infrastruktur
Betreuung ADSL Feldversuch
AP3
Anforderungsanalyse
Analyse und Evaluierung
Spezifikation und Entwurf
Implementierung Medienfilter
Implementierung Skalierungswerkzeug
Test und Dokumentation
AP4
Evaluierung Feldversuch
WS
WS
SS
WS
WS
SS
WS
WS
SS
WS
WS
SS
Zuordnung zu
Projektpartnern:
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
3.4
3.6
3.5
NEC
NEC / RWTH
RWTH
Uni MA
Uni MA / RWTH
Uni MA / NEC
?

## Slide 4: Arbeitspakete Teilprojekt 1
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q4
Q1
1999
2002
2000
2001
Planung ADSL Feldversuch
Aufbau Netzinfrastruktur
Entwicklung Multicast Access Server V.1
Entwicklung MAS V.2
AP1
AP2
Test ADSL Infrastruktur
Betreuung ADSL Feldversuch
AP3
Anforderungsanalyse
Analyse und Evaluierung
Spezifikation und Entwurf
Implementierung Medienfilter
Implementierung Skalierungswerkzeug
Test und Dokumentation
AP4
Evaluierung Feldversuch
WS
WS
SS
WS
WS
SS
WS
WS
SS
WS
WS
SS
Zuordnung zu
Projektpartnern:
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
3.4
3.6
3.5
NEC
NEC / RWTH
RWTH
Uni MA
Uni MA / RWTH
Uni MA / NEC
?

## Slide 5: Arbeitspakete Teilprojekt 1
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q4
Q1
1999
2002
2000
2001
Planung ADSL Feldversuch
Aufbau Netzinfrastruktur
Entwicklung Multicast Access Server V.1
Entwicklung MAS V.2
AP1
AP2
Test ADSL Infrastruktur
Betreuung ADSL Feldversuch
AP3
Anforderungsanalyse
Analyse und Evaluierung
Spezifikation und Entwurf
Implementierung Medienfilter
Implementierung Skalierungswerkzeug
Test und Dokumentation
AP4
Evaluierung Feldversuch
Zuordnung zu
Projektpartnern:
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
3.4
3.6
3.5
NEC
NEC / RWTH
RWTH
Uni MA
Uni MA / RWTH
Uni MA / NEC
Media-Filter für MAS V.1
?
WS
WS
SS
WS
WS
SS
WS
WS
SS
WS
WS
SS

## Slide 6: Überblick Arbeiten NEC 04/01-08/01
AP 1 ADSL Feldversuch
AP 1.2 Aufbau Netzinfrastruktur (Jun.)
AP 1.4 Betreuung ADSL Feldversuch (Apr. - Aug.)
AP 2 IP-Multicast Support im Zugangsnetz
AP 2.1 Multicast Access Server V.1 (Filter) (Apr. - Aug.)
AP 4 Evaluierung Feldversuch
Multicast Traffic Analysis

## Slide 7: AP 1.2 Aufbau Zugangsnetzinfrastruktur
DT OVSt 8
Aachen/Hörn
O
N
U
ATM 155 SMF
ATM 155 MMF
Multicast
Access
Server
LINUX/ATM
Mrouted/
PIMD
RWTH Rechenzentrum
LAN
Internet
G-WIN
100 BaseT
ADSL
ATM 25
ATU-R
ATU - C
ATM 25
ATU-R
ATU - C
24
1
anette.rz.rwth-aachen.de
137.226.38.250
cisco6509-rz
137.226.38.249
Teilnehmer
Optical Network Unit
Dark Fibre
ATM X Switch
Aufbau ATM/ADSL Zugangsnetz mit NEC Netzwerkkomponenten
Multimedia
Server
(Reflektor)
ms-anette
137.226.38.254

## Slide 8: AP 1.4 Betreuung ADSL Feldversuch
  Monitoring von Server und Netzwerkschnittstellen
  Störungsannahme in Zusammenarbeit mit RWTH und DT
  Überprüfung und Austausch von Netzkomponenten
    Austausch Netzteil ONU (02.05.01)
  Installation Multimedia Server „ms-anette“ (13.06.01)
  Distribution MAS Kernel-/ATM-Patch Upgrades
  Multicast- und MBone-Traffic Tests
  Support bei Anwendung der MBone-Tools
  Durchführung ADSL User Workshop (02.08.01)
  Test/Analyse Multicast-Router-Konfiguration der RWTH
  Test der Multicast-Verbindung über das G-WIN
  Test Multicast-Überrtragung im RWTH-LAN (W-LAN)

## Slide 9: AP 1 ADSL Feldversuch (Netz- / MBone-Anbindung)
Freiburg
Heidelberg
VIROR / BelWü
G-WIN / DFN
ADSL
:-)
ATM-PVC?
2 Mbit/sec.
ATM-PVC
:-(
Mannheim
Aachen
MBone

## Slide 10
  AP 2 Entwicklung
  Medien-Filter für MAS V.1
  Überblick AP 2.1 MAS V.1 AP 2.2 MAS V.2 AP 3.4 Implementierung Medienfilter

## Slide 11: AP 2 IP-Multicast Support im Zugangsnetz
Zielsetzung
  IP-Multicast Support für ATM/ADSL-Netze basierend auf ATM PVCs
Zwei Lösungsansätze zur Unterstützung von IP-Multicast über ATM:
  IP-Multicast Router (Router mit Multicast Server Fkt. für ATM-Subnetz)
  MARS (Multicast Address Resolution Server )/ MCS (Multicast Server)
AP 2.1 Multicast Access Server V. 1 (Mrouted/ PIMD)
  Multicast-Adreßauflösung und Mapping IP-Adressen auf entspr. ATM-Adressen
  Replizierung und Forwarding der Multicast-Dateneinheiten zu den ADSL-Hosts
AP 2.2 Multicast Access Server V. 2 (MoPVC)
  Anpassung MARS/MCS für ATM-Netzwerke basierend auf ATM PVCs
  MARS: Mapping von IP-Multicast-Adressen auf ATM-Adressen
  MCS: Replikation und Weiterleiten der Multicast-Daten, Anbindung Hosts und MCS über ATM-PVCs
    PP PVC‘S - Replikation auf Netzwerkebene, selektiv
    PMP PVC‘s - Replikation auf ATM-Schicht, effizient aber nicht selektiv

## Slide 12: AP 2.1 Multicast Access Server V.1
Vorteile
  Implementierungsaufwand:
    frühe Verfügbarkeit und Betriebsfähigkeit
  Unterstütz direktes IP-Multicasting
  Effektive Konfigurations- kontrolle, da jeder PVC separates Subnetz bildet
  hohe Stabilität
  sehr gute Performance und Testergebnisse
  Leistungsfähigkeit voll ausreichend für ADSL-Netz bis zu 24 Hosts
Nachteile
  kein Standard
  Multicast Daten-Replikation durch Router-Daemon
    kann bei größerer Anzahl von Hosts zu Leistungs-engpässen führen
  jeder ATM-PVC zu den ADSL Hosts bildet separates Subnetz
  Skalierbarkeit
  Konfigurationsaufwand
    Erweiterungen im Zugangsnetz erfordern Reboot von MAS & Switch
Bewertung des IP-Multicast Access Server V.1

## Slide 13: AP 2.2 Multicast Access Server V.2
Vorteile
Standard-konform (RFC 2022)
Migration auf ATM SVC Umgebungen möglich
Effizienter:
  entlastet die Router CPU im Fall der Daten-Replikation auf dem ATM Level, d.h nur bei PMP PVC zu allen Hosts
Architektur erweiterbar von einem auf mehrere MCS, die verschiedene Hosts oder Multicast-Gruppen bedienen
Nachteile
Implementierungsaufwand hoch
effizient nur wenn ATM -Umgebung PMP- PVC unterstützt, NEC-Geräte unterstützen keine PMP-PVCs
Skalierbarkeit (bei ATM-PVCs)
SVC-Unterstützung für Zugangsnetze nicht absehbar
Konfigurationsaufwand
Stabilität
Performance: kein echter Vorteil gegenüber MAS V.1
Bewertung des IP-Multicast Access Server V.2 (MoPVC)

## Slide 14: AP 3.4 Implementierung Medienfilter
policy
ATM/ADSL network
multicast layered traffic
PVC
Filter Policies
CBR
Bursty
Traffic
source
Standard FIFO
Static levels
Adaptive threshold
Layer swapping
Test verschiedener Medienfilter-
Policies für MAS V. 2 im
ATM/ADSL-Netz
overflow
Policy
layer extraction
L
size of the queue
queue-state related information
0
1
2
3
Nl
0
1
2
video-stream
Layered H.261

## Slide 15: AP 2.1 Entwicklung Medien-Filter für MAS V.1
ATM/ADSL
Sender
multicast layered traffic
PVC
MAS
Empfänger
Empfänger
Empfänger
Input queue
Output queue
PVC
PVC
2MBit/s
128kBit/s
768kBit/s
Filterung hierarchisch codierter Video-Datenströme (layered H.261)
Filterentscheidung auf der Basis von RTP Layer Information
Ausfiltern von Paketen höherer Schichten zu Erhaltung maximaler Bildqualität
Intelligentes Packet Dropping an den MAS Output Queues
MAS Lastkontrolle bei der Daten-Replikation
Adaption Benutzerbandbreite
  Simulation ISDN/T-DSL
Anpassung der Bandbreite an die verfügbaren Ressourcen: Filterung von Paketen höherer Schichten
( reduzierte Qualität )

## Slide 16
“Abschlußvorlesung”
TP 4
Evaluierung
TeleTeaching
Feldversuch

## Slide 17: Motivation - Abschlußvorlesung
Interactive Home-Learning
  Erprobung Tele-Seminar Szenario
    Interaktion, Multimedia Gruppenkommunikation
Synergie ANETTE Teilprojekt 1 und 2
  Anwendung ”multimedia lecture board”
Evaluierung Feldversuch
  Tele-teaching Szenario
  multimedia lecture board
  Multicast Access Server - Traffic Analyse

## Slide 18: Evaluierung Multicast Access Server
ATM 155
ATM 155
ATM X Switch
100 BaseT
ATU - C
anette
ADSL
ATU - C
ATM 25
ATU-R
ATU - C
ATU-R
ATU - C
ATU-R
ATU-R
NEC
LAN
100 BaseT
NEBAX 300
ATOMIS 5SE
1
2
3
4
Multicast
Access
Server
LINUX/ATM
PIMD
ATM/ADSL - Netz, NEC Heidelberg
O
N
U
Performance-Evaluierung IP-Multicast Access Server
Aufbau des MAS-Labor-Testbeds:
Sender
Empfänger

## Slide 19: Multicast-Konfiguration ATM/ADSL
# Interface: atm21
#
ATMDEV_21="atm21"
ATMIFCONFIG_21="137.226.80.241 netmask 255.255.255.252 multicast up"
#
# Multicast channel
ATMMCPARM_21="0.0.162 qos cbr:pcr=2Mbps"
#
# Channels
ATMVC_21="137.226.80.242"
ATMPARM_21="0.0.62 qos cbr:pcr=4Mbps"
#
anette
Multicast
Access Server
ATM/
ADSL
ADSL-Hosts
P2P PVC
Unicast Kanal
Multicast Kanal
ATM/ADSL-Zugangsnetz basiert auf vorkonfigurierten P2P- PVCs zwischen MAS und ADSL-Hosts
ATM-PVCs bilden separate Subnetze
Traffic-Profil der virtuellen Verbindungen
  Multicast Kanal: 2 Mbps
  Unicast: Kanal: 4 Mbps
Konfiguration/Dienstqualität im ATM/ADSL Zugangsnetz mit IP-Multicast Support

## Slide 20: Traffic Analysis - Multicast Access Server
Telekom
ATM 25
ADSL
NT
NT
NT
NT
NT
ATM 155
ATM 155
IP-Multicast
Access Server
LINUX/ATM
ATM X Switch
LAN
Multimedia
Server
University of Aachen
Internet
B-WIN
Student Homes
University of
Mannheim
Tele-Teaching
Session
Tunnel
NT
O
N
U
Internet/
B-WIN
100 BaseT
Monitoring der Netzwerkschnittstellen
ATM-Traffic über ATM-Karte (kCells/s)
Ein-/Ausgehender Datenverkehr über Multicast Server (kBytes/s)
Datenverkehr über
ATM-Interface der
Teilnehmer (kBytes/s)

## Slide 21: Evaluierung Multicast Traffic
Telekom
ATM 25
ADSL
NT
NT
NT
NT
NT
ATM 155
ATM 155
IP-Multicast
Access Server
LINUX/ATM
Mrouted
ATM X Switch
LAN
Multimedia
Server
RWTH Aachen
Internet
B-WIN
Teilnehmer
Universität
Mannheim
Tele-Teaching
Session
Tunnel
NT
O
N
U
Internet/
G-WIN
100 BaseT
Multicast-Traffic über Ethernet
Multicast über
ATM-Interfaces der
Teilnehmer
atm 14
atm 7
eth 0

## Slide 22: Planung Abschlußvorlesung
Telekom
Aachen
ATM 25
ADSL
NT
NT
NT
NT
NT
ATM 155
ATM 155
IP-Multicast
Access Server
LINUX/ATM
PIMD
ATM X Switch
LAN
Multimedia
Server
RWTH Aachen
ADSLTeilnehmer
Aachen
Tele-Teaching
Session
NT
O
N
U
ATM PVCs
100 BaseT
Join
Join
Join
Cisco-Router
(PIM)
Universität
Mannheim
Tunnel
Tele-Teaching
Session
Internet/
G-WIN
Wann? 15. August 2001, Beginn: 10:00?
Was? “DCT in der Bildkompression”
Wer/Wo? Prof. Effelsberg/ Hörsaal REZE ADSL-Teilnehmer/ zu Hause, WLAN-Teilnehmer/ Comnets
Womit? vic, rat, mlb o. wb

## Slide 23: Szenario Abschlußvorlesung
Telekom
Aachen
ATM 25
ADSL
NT
NT
NT
NT
NT
ATM 155
ATM 155
IP-Multicast
Access Server
anette
LINUX/ATM
Mrouted/PIMD
ATM X Switch
Rechenzentrum RWTH Aachen
ADSLTeilnehmer
NT
O
N
U
ATM PVCs
100 BaseT
Join
Join
Join
Tele-Teaching
Session
Multimedia
Server
ms-anette
Hörsaal
Serverraum
RWTH
LAN
MOPS
Wireless LAN
Tunnel
AR