## Slide 1
Statusbericht zum Teilprojekt 2:
multimedia lecture board
Januar 2001
Gabriela Maass, Universität Freiburg
Jürgen Vogel, Universität Mannheim

## Slide 2
multimedia lecture board
Gliederung
Jürgen Vogel Universität Mannheim
Projektfortschritte laut Arbeitsplan
Sonstige Arbeiten
Ausblick

## Slide 3
multimedia lecture board
Arbeitspakete - Übersicht
Jürgen Vogel Universität Mannheim
1 Integration von dlb und AOFwb zum multimedia lecture board (Windows und Unix)
2 Integration von Audio und Video
3 Dozenten und Studentensicht
4/5 Medienerweiterung (HTML, Movie-Annotation, kont. Medien)
6 Präsentationsanimationen
7 Private Arbeitsbereiche
8/9 Recording
10 Neue Lehr- und Lernformen
11/12 Evaluation / Test

## Slide 4
multimedia lecture board
Arbeitspaket 1: mlb - Prototyp
Jürgen Vogel Universität Mannheim
Aufgabe:
Integration von dlb und AOFwb zum plattformunabhängigen mlb inklusive Überarbeitung.
Stand der Arbeiten:
  Hierachische Dokumentenstruktur mit Seiten und Kapiteln
  Graphische Objekte und Bilder
  Text mit TrueType-Fonts
  Telepointer, Hand Raising Tool, Chat
  Grid / Snap
  Speichern und Laden von Dokumenten
  Netzwerkschnittstelle
  Lauffähiger Prototyp (Demo)

## Slide 5
multimedia lecture board
Arbeitspaket 2: Integration von Audio und Video
Jürgen Vogel Universität Mannheim
Aufgabe:
Integration von Audio- und Videokommunikation (MBone-Tools)
Stand der Arbeiten:
  Trend: Hardware-Codecs (z.B. VIROR)
  Angestrebt: Aufruf der MBone-Tools über die mlb-GUI

## Slide 6
multimedia lecture board
Arbeitspaket 3: Trennung von Studenten- und Dozentensicht
Jürgen Vogel Universität Mannheim
Aufgabe:
Unterstützung von Telepräsentation und Telekooperation; Testen verschiedener Eingabemedien
Stand der Arbeiten:
  Berücksichtigung der Besonderheiten des SmartBoards (Nur Mausklicks, keine Mausbewegungen; keine mittlere Maustaste)
  demnächst: Erprobung eines Wacom-Tabletts mit LCD-Display

## Slide 7
multimedia lecture board
Arbeitspakete 4/5: Medienerweiterung
Jürgen Vogel Universität Mannheim
Aufgabe:
Integration von HTML und digitalem Audio und Video
Stand der Arbeiten:
  Import von HTML-Seiten als Bilder

## Slide 8
multimedia lecture board
Arbeitspaket 6: Präsentationsanimationen
Jürgen Vogel Universität Mannheim
Aufgabe:
Integration von einfachen Präsentationsanimationen
Stand der Arbeiten:
  Animationen (Aufblenden von Objekten) sind in der Dokumentenstruktur vorgesehen aber noch nicht integriert

## Slide 9
multimedia lecture board
Arbeitspaket 7: Private Arbeitsbereiche
Jürgen Vogel Universität Mannheim
Aufgabe:
Unterstützung von Gruppenarbeit
Stand der Arbeiten:
  Parallel mehrere private Arbeitsbreiche und ein verteilter Arbeits- bereich
  Wechsel des verteilten Arbeitsbereichs jederzeit möglich (Gruppenarbeit mit mehreren verteilten Arbeitsbereichen)

## Slide 10
multimedia lecture board
Arbeitspakete 8/9: Recording
Jürgen Vogel Universität Mannheim
Aufgabe:
Synchrones Recording von mlb, Audio und Video mit wahlfreiem Zugriff beim Abspielen.
Stand der Arbeiten:

## Slide 11
multimedia lecture board
Sonstige Arbeiten: Netzwerkschnittstelle (1)
Jürgen Vogel Universität Mannheim
mlbp
RTP/I
SMP
UDP / IP

## Slide 12
multimedia lecture board
Netzwerkschnittstelle (2)
SMP
  Zuverlässiger Multicast-Transportdienst (Paketverluste, Reihenfolgeerhaltung)
  Eigenständiger Prozess (Transparenz)
  Windows / Unix
Jürgen Vogel Universität Mannheim
RTP/I
  Anwendungsprotokoll für verteilte interaktive Medien
  Allgemeingültiges Medienmodell ermöglicht standardisierte Übertragung und Entwicklung von generischen Diensten
  Internet Draft
  Implementiert in Java und C++ (Windows / Unix)
  Generische Dienste: Late Join, Recording, Security, ...

## Slide 13
multimedia lecture board
Netzwerkschnittstelle (3)
mlb-Protokoll
  Standardisierung eines allgemeinen Whiteboard-Protokolls (geplant: Internet-Draft)
  vollständig implementiert (auf Basis der RTP/I-C++-Bibliothek)
  Eigenständige RTP/I-Sitzungen: Telepointer, Hand Raising Tool, Chat, ... (standardisiert)
Jürgen Vogel Universität Mannheim

## Slide 14
multimedia lecture board
Sonstige Arbeiten: Konsistenzerhaltung
Jürgen Vogel Universität Mannheim
1
2
2
1
Motivation: replizierte Datenhaltung
 Konsistenzerhaltung ist Voraussetzung für Groupware
Konsistenzerhaltung
  Prinzip: globale Ordnung auf allen Events
  Genauer: Convergence, Causality Preservation und Intention Preservation
  Möglichkeiten: pessimistische (Locking, Floor Control, Token,...) und optimistische Verfahren (Operational Transformation, State- Requests, Local Lag, Timewarp,...)

## Slide 15
multimedia lecture board
Demo
Jürgen Vogel Universität Mannheim
Komponenten
  RTP/I-ID-Server
  SMP
  mlb

## Slide 16
Die Arbeiten der letzten 6 Monate in Freiburg:

## Slide 17
multimedia lecture board
PostScript
Gabriela Maass Universität Freiburg
Abspeichern der mlb-Seiten als PostScript-Dokument
Erzeugen von Seiten
Schreiben der grafischen Objekte (Platzieren, …)
Schreiben von Text (entsprechenden Font wählen)
Speichern der Bilder (Landscape, Portrait)

## Slide 18
multimedia lecture board
Einbinden von Bildern
Gabriela Maass Universität Freiburg
Einzelbilder
Ganze Dokumente (PostScript, PDF)
Progress-Dialog
Abspeichern der Bilder im mlb-Dokument
Ausblick: Implemenmtierung und Erprobung des von Rainer Mülller entwickelten Aufzeichnungsformats zur effizienten Speicherung der Daten

## Slide 19
multimedia lecture board
Zusätzliche Funktionen
Gabriela Maass Universität Freiburg
Kopieren von Objekten
Seitenhintergrundfarbe setzen

## Slide 20
multimedia lecture board
Aufnahme
Gabriela Maass Universität Freiburg
Implementieren der Audio-Aufnahme unter Windows
Einbinden der Audio-Aufnahme in das mlb
Abspeichern der mlb-Events im AOF-Format
Automatisches Erstellen von html-Seiten nach Beendigung der Aufnahme
Abspeichern der Folien als gif

## Slide 21
multimedia lecture board
Evaluation / Testen
Gabriela Maass Universität Freiburg
erste Tests durch Mitglieder der MM-Gruppe in Freiburg
erster geplanter Einsatz im Februar

## Slide 22
multimedia lecture board
Streaming
Gabriela Maass Universität Freiburg
Untersuchung des Flash-Formates auf seine Tauglichkeit zur Wiedergabe von AOF-Dokumenten über das Internet
Versuche AOF-Aufzeichnungen automatisch in Flash-Dateien umzuwandeln
Versuche mit RealAudio und SMIL

## Slide 23
multimedia lecture board
Ausblick
Jürgen Vogel Universität Mannheim
Konsistenzerhaltung
Integration des Late Join-Dienstes
Online Feedback und Voting
Zoom
Präsentationsanimationen
Internet Drafts für RTP/I und Protokolle (mlb, Hand Raising Tool,
  Chat, Telepointer, Voting, Online Feedback)
Release 1 (Debugging, GUI)
Einsatz im SS 2001
...