## Slide 1
Statusbericht zum TP 2:
multimedia lecture board
August 2001
Jürgen Vogel
Universität Mannheim

## Slide 2
Übersicht
Stand der Arbeiten
Offene Punkte
Organisatorisches
Einsatz
Jürgen Vogel, Universität Mannheim

## Slide 3
AP 1: mlb für Linux und Windows
Status
  aktuelle Version 0.7.9
  Editieren von graphischen Objekten
  Importieren, Speichern und Laden von Dokumenten
  lokales Rekorden von mlb und Audio (AOF)
  Kommunikation mit RTP/I und SMP
  kollaborative Dienste (Telepointer, Feedback, Melden, Chat)
Jürgen Vogel, Universität Mannheim

## Slide 4
AP 2: Integration von Audio und Video
Status
  Codecs (Hardware oder Software) nach wie vor extern
Jürgen Vogel, Universität Mannheim

## Slide 5
AP 3: Trennung von Dozenten- und Studentensicht
Aufgabe
  Unterstützung verschiedener Lehrszenarien
  Testen verschiedener Eingabegeräte
Status
  Unterstützung kollaborativer Gruppenarbeit
  SmartBoard
  Wacom-Tablett
Jürgen Vogel, Universität Mannheim

## Slide 6
AP 4: Medienerweiterung (diskret)
Status
  direkter Import zahlreicher Grafik- und Dokumentenformate (GIF, JPG, PS, PDF, ...)
  Import anderer Formate über die obigen (z.B. HTML als PS)
Jürgen Vogel, Universität Mannheim

## Slide 7
AP 5: Medienerweiterung (kontinuierlich)
Status
  zusätzliche Übertragung von Strömen mit hoher Bandbreite problematisch
  synchrones Starten von zusätzlichen Anwendungen (Movie- Player, Animationen): Application-Launch-Tool
Jürgen Vogel, Universität Mannheim

## Slide 8
AP 6: Präsentationsanimationen
Status
  in Arbeit
Jürgen Vogel, Universität Mannheim

## Slide 9
AP 7: Private Arbeitsbereiche
Status
  ein Gruppen-Arbeitsbereich („Shared Document“)
  mehrere private Arbeitsbereiche („Private Document“)
  hierachische Dokumentenstruktur
  Transfer zwischen Arbeitsbereichen
  Wechsel des Gruppen-Arbeitsbereichs jederzeit möglich
Jürgen Vogel, Universität Mannheim

## Slide 10
AP 8/9: Aufzeichnung und Wiedergabe
Status
  synchronisiertes Aufzeichnen lokaler Präsentationen per AOF (Audio und mlb)
  synchronisiertes Aufzeichnen verteilter Präsentationen per IMoD (beliebige RTP- und RTP/I-Ströme)
Jürgen Vogel, Universität Mannheim

## Slide 11
AP 10: Erprobung neuer Lehrformen
Status
  war nicht möglich
Jürgen Vogel, Universität Mannheim

## Slide 12
AP 11/12: Einsatz und Evaluation
Status
  lokales Szenario: 2 Vorlesungen in Freiburg
  Feldversuch Aachen
  Einsatz im WS
Jürgen Vogel, Universität Mannheim

## Slide 13
AP 13: Zwischenberichte
Status
  reichlich 
Jürgen Vogel, Universität Mannheim

## Slide 14
Offene Punkte
Zoom
Vollbild - Präsentationsmodus
Präsentations-Animationen
Voting
Late Join
Client für Handhelds
Jürgen Vogel, Universität Mannheim

## Slide 15
Organisatorisches
Webseite:
  Programme und Benutzer-Anleitung
  www.informatik.uni-mannheim.de/informatik/pi4/projects/mlb/
Projektmitarbeiter
  Gabriela Maass (Uni Freiburg) zum 31.06. ausgeschieden
  Andrius Kurtinaitis (Uni Mannheim) zum 01.06. eingestellt
mlb Source-Code
  Veröffentlichung unter GPL
Publikation
  ACM MM 2001 “Consistency Control for Distributed Interactive Media”
Jürgen Vogel, Universität Mannheim

## Slide 16
Einsatz
SS 01
  2 (lokale) Vorlesungen Uni Freiburg
  „Geometrische Algorithmen“
  „Parallel Algorithms and Applications“
WS 01/02
  Teleseminar „Ubiquitous Computing“ (MA, FR, KA)
  Vorlesung „Distributed Systems“ von Prof. Leue (FR)
  …
Jürgen Vogel, Universität Mannheim